|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Direção de Sistemas de Informação** |  | **Relatório de Acompanhamento** | |
| SIBS Cartões | 2017-11-29 |
| Destinatário | João Antunes, SIBS Cartões |

**Temas em aberto**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tema** | **Estado** | **Próximos Passos** | **Responsável** | **Data Objetivo** | **Observações** |
| Questionário de Avaliação de Parceiros e Fornecedores | Em atraso | Resposta ao questionário | SIBS | 08/09/2017 | Solicitado a 28/07/2017. Deveria ter sido entregue ao CISO até 31/09/2017. |
| Relatório com resultado dos testes ao PCA | Aberto | Envio do relatório | SIBS | ASAP | SIBS indica que não tem implementação antes do final do ano. |
| Revisão do contrato: cláusulas PSE | Aberto | Resposta ao pedido de revisão do contrato | SIBS | ASAP | Solicitado a 15/03/2017, sem resposta até ao momento. |
| Solicitação de reunião presencial | Aberto | Resposta às datas propostas | SIBS | ASAP | Solicitado a 10/11/2017, sem resposta até ao momento. |

**Projetos**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Estado** | **Próximos Passos** | **Responsável** | **Data Objetivo** | **Observações** |
| Criação do novo contrato para cartão provisório Decathlon | Em curso | Produção física de 5 cartões de teste | SIBS | 08/12/2017 | Ficheiro de testes enviado a 24/11/2017.  SIBS indicou prazo de 1 semana para produção. |