|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Direção de Sistemas de Informação** |  | **Relatório de Acompanhamento** | |
| SIBS Cartões | 2018-MM-DD |
| Destinatário | João Antunes, SIBS Cartões |

**Temas em aberto**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Tema** | **Estado** | **Próximos Passos** | **Responsável** | **Data Objetivo** | **Observações** |
| 18/04/2014 | Revisão do contrato: cláusulas PSE | Aberto | Proposta de adenda ao contrato | PF | ASAP | Solicitado a 15/03/2017, sem resposta até ao momento.  Cláusulas em revisão no âmbito da RECO10978  Procurement irá renegociar contrato |
| 30/06/2017 | Relatório com resultado dos testes ao PCA | Aberto | Envio do relatório | SIBS | ASAP | SIBS indica que não tem implementação antes do final do ano 2017. |
| 28/07/2017 | Questionário de Avaliação de Parceiros e Fornecedores | Aberto | Resposta ao questionário | SIBS | 08/09/2017 | Solicitado a 28/07/2017. Deveria ter sido entregue ao CISO até 31/09/2017. |
| 10/11/2017 | Solicitação de reunião presencial | Aberto | Proposta de novas datas | PF | ASAP | Solicitado a 10/11/2017, sem resposta até ao momento.  Resposta recebida a 04/12/2017, já sem disponibilidade de PF.  Aguarda indicações JB |

**Projetos**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Estado** | **Próximos Passos** | **Responsável** | **Data Objetivo** | **Observações** |
| Criação do novo contrato para cartão provisório Decathlon | Fechado | - | - | 06/02/2018 | Cartão de teste produzido em Prod e testado. Passagem dos restantes desenvolvimentos na release R2018\_02\_06. |