|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Direção de Sistemas de Informação** |  | **Relatório de Acompanhamento** | |
| SIBS FPS | 30/09/2017 |

**Temas em aberto**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tema** | **Estado** | **Próximos Passos** | **Responsável** | **Data Objetivo** |
| Pedido de Personalização serviço 3D Secure - IM162106 | Em curso | Personalização do remetente dos SMS’s | SIBS | ND |
| Questionário de Avaliação de Parceiros e Fornecedores | Em atraso | Resposta ao questionário | SIBS | 08/09/2017 |
| Cetelem - IPF(International Processing Fee) | Aberto | Resposta ao pedido de informação | SIBS | ND |
| Cetelem - Estatísticas Recurring Payments | Aberto | Resposta ao pedido de informação | SIBS | ND |
| Cetelem - Criação de Referências MB em RT | Aberto | Resposta ao pedido de informação sobre modelo de negócio | SIBS | ND |

**Projetos**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tema** | **Estado** | **Próximos Passos** | **Responsável** | **Data Objetivo** |
| Facility Payments - COMBO | Em análise | Definição de requisitos e elaboração do pedido de desenvolvimento  Agendamento de reunião técnica com SIBS para fecho da análise de impactos | PF | ND |
| CTLM-2017-004 TAN no talão de compra | Em análise | Avaliação da viabilidade, custos e timings de implementação | SIBS | ND |
| CTLM-2015-001 PRT Criação de novas sessões de real-time (projeto ARTIC) | Suspenso | Implementação de DR na solução monética (dependência Exictos) | PF | ND |
| CTLM-2013-003 Evolução Serviço – Confirmação Titular NIB Destinatário | Stand By | Decisão de adesão ao serviço | PF | NA |
| CTLM-2012-006 Evolução Serviço – Reatribuição de PIN | Em análise | Avaliação da viabilidade, custos e timings de implementação | SIBS | ND |